SALLE DES FETES
Feuille de route
Pilotage : élus et habitants
A VENIR
GROUPE DE TRAVAIL : à définir

A FAIRE (Qui - Quand)
APD (Avant Projet Détaillé), enveloppe financière et planning (Architecte -Septembre 2018).
CHANTIERS PARTICIPATIFS – provenance de la paille : Ferme Pinard, Gologoët… ?

ÉTAPES PRÉCÉDENTES
Conseil Municipal du 13 septembre 2018 : choix de ne pas faire de photovoltaïque, privilégier chaudière bois, définition enveloppe maximale de travaux (600K)
10 septembre 2018- Restitution étude thermique auprès du CM et groupe de travail
Avec les architectes, le bureau d’étude thermique et les habitants. Arbitrage sur chauffage et Photo Voltaïque
04 Juin 2018 : Groupe de travail habitants, sur bar et extension scène
23 Avril 2018 : Groupe de travail habitants, plus particulièrement sur le jardin. Manoeuvre avec semi-remorque
26 Mars 2018 : Groupe de travail habitants (lien CR) qui travaillent sur l’ensemble du projet
Décembre 2017 : premières esquisses présentés
Samedi ….Octobre 2017: Journée de concertation avec les habitants à la salle des fêtes. Près d’une centaine de participants
Septembre 2017 : Recrutement d’une maîtrise d’œuvre : agence LAB de Brest (Silvia Menegheni, architecte)
Juin 2017: Rédaction du cahier des charges pour recruter mairise d’oeuvre (architecte) Trois objectifs de travaux de la SDF sont définis, en réponse aux besoins:
1-améliorer la thermique du bâtiment, très énergivore actuellement
2- reconfigurer la cuisine, exiguë et mal adaptée
3- améliorer l’esthétique extérieure
Mai 2017: Réalisation d’une étude thermique et acoustique. Orientation vers travaux de performance thermique avec isolation en botte de paille
2015-2016: Accompagnement par l’ADAC (agence départementale d’appui aux collectivités) pour définir travaux et enveloppe financière.
2014: Volonté du conseil municipal dès 2014 de rénover la salle des fêtes, projet qui ne pourra débuter qu’en milieu de mandat après le programme d’investissement de début de mandat (halle aux jeux, travaux garderie, mairie et église…)